- PROJEKT -                                               załącznik nr 3

UMOWA  NR ....................

Umowa zawarta w dniu  ......................... w Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41 – 407 Imielin (NIP: 222-00-41-485, REGON: 276258262) pomiędzy:

Miastem Imielin, które reprezentuje:

Burmistrz Miasta - mgr inż. Jan Chwiędacz

zwanym w dalszej treści „Zamawiającym”,

a:

………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................,

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą"

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.), o następującej treści:

§ 1

- Zleceniodawca zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania do wykonania zadanie pt.:

# „Usługi związane z utrzymaniem

# i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin

# w 2017 roku.”

- Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawiera dokumentacja przetargowa, która jest integralną częścią umowy.

§ 2

Strony ustalają następujące terminy dla wykonania prac w ramach zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy:

- rozpoczęcia robót wiosennych:    .................. r.

- zakończenia robót wiosennych:   …………….. r.

- rozpoczęcia robót jesiennych:    .................. r.

- zakończenia robót jesiennych:   …………….. r.

§ 3

- Strony ustalają następujące wynagrodzenie ryczałtowo - jednostkowe brutto za wykonanie poszczególnych prac wchodzących w zakres zadania, o którym mowa w  § 1 umowy:

  - wykoszenie 1m2 rowu                                        			- ……….zł

  - odwóz 1m3 urobku na odległość 10 km                                 		- ……….zł

  - odmulenie 1mb przepustu   0,4m z rozplanowaniem

urobku na miejscu		                                                         - ……….zł

  - odmulenie 1mb  przepustu   0,6m z rozplanowaniem

urobku na miejscu                                                                 	- ……….zł

  - wykoszenie i odmulenie 1mb  rowu z namułu gr. 20 cm      		- ……….zł

  - wykoszenie i odmulenie 1mb  rowu z namułu gr. 30cm       		- ……….zł

  - wykonanie 1 mb opaski faszynowej podwójnej                    		- ……….zł

- Całkowite rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z sumy iloczynów wynagrodzeń jednostkowo – ryczałtowych i ilości faktycznie wykonanych poszczególnych usług/robót.

- Maksymalna wartość nominalna wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć............ zł brutto – przy …….% podatku VAT i jest ona podstawą ustaleń §9 ust. 1 pkt. 1 litera c)           i d) oraz §9 ust. 1 pkt. 2 litera b). Po wyczerpaniu tej kwoty umowa ulega rozwiązaniu.

§ 4

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac realizowanych w ramach zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy przy użyciu materiałów własnych zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac realizowanych w ramach zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami, standardami określonymi przez Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami.

§ 5

- Przedstawicielem zamawiającego będzie mgr Daniel Kucki

- Przedstawicielem wykonawcy będzie: ..........................................................

- Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania poleceń Wykonawcy związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

- Inspektor nadzoru może wydawać polecenia na piśmie dotyczące zwiększenia ilości robót lub ich  ograniczenia, zrezygnowania z wykonania określonych robót lub zmienienia zakresu robót na poszczególnych odcinkach oraz wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód w majątku oraz krzywd osób trzecich wywołanych prowadzeniem robót, a także ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich,               a powstałe w związku z prowadzonymi przez niego robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za szkody u osób trzecich powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 6

- Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastąpi na podstawie dwóch faktur częściowych. Pierwsza faktura zostanie wystawiona po zakończeniu i odebraniu protokolarnym robót wiosennych, a druga po zakończeniu i odebraniu robót jesiennych. Wykonawca wystawi faktury po zakończeniu i odebraniu wszystkich zgłoszonych do wykonania przez Zamawiającego robót obejmujących przedmiot zamówienia.

- Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument rozliczeniowy zawierającego obmiary wykonanych robót oraz protokół odbioru potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru

- Faktura zapłacone zostanie w ciągu 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego wraz dokumentem rozliczeniowym i  protokołem odbioru.

- Należność wykonawcy będzie regulowana przelewem z konta Urzędu Miasta Imielin.

§ 7

1.Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru i potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru.

2. Odbiór robót zostanie stwierdzony za pomocą protokołu.

3. W razie stwierdzenia w czasie odbioru wad lub usterek w wykonanych przez wykonawcę pracach strony sporządzą na tą okoliczność stosowny protokół. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad wynikających z przedmiotowego protokołu w terminie do 7 dni.

§ 8

- Zamawiający zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą dopuszcza wykonanie części zamówienia przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonanie zamówienia przy wykorzystaniu Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy                                  z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców jak za własne.

§ 9

1. Strony postanawiają, że formy odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane                            w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej:

- za opóźnienie w rozpoczęciu lub zakończeniu wykonywania prac w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w zrealizowanych pracach w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienienia,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy                       w wysokości 10 % wynagrodzenia Umownego określonego w § 3 pkt. 3.

- za stwierdzenie przez Państwową Inspekcję Pracy nieprawidłowości dotyczących zatrudniania pracowników przy realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia Umownego określonego w § 3 pkt. 3.

2) Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej:

  - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być dokonany,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia Umownego określonego w § 3 pkt. 3.

2. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

3. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie noty obciążeniowej.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania naliczonych i należnych mu kar umownych z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia z tytułu realizacji Przedmiotu umowy.

5. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na potrącanie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego               z przysługującego mu Wynagrodzenia.

6. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego, wymienionego w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy tytułu odrębnie  i podlegają kumulacji.

§ 10

1.	Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem iż Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy ponadto  w przypadku:

  - Wykonawca przerwał realizację usług i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni – w terminie              14 dni liczonych od upływu 2 tygodni nierealizowania usługi,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji zadania pomimo dodatkowego wezwania go przez Zamawiającego na piśmie – w terminie 14 dni od dnia dodatkowego wezwania,

  - Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub wykonuje je nienależycie – w terminie                14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania usługi,

  - Wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia – odstąpienie                    w terminie 30 dnia od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

  - rozwiązania firmy Wykonawcy – odstąpienie w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości               o tych okolicznościach,

  - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy – odstąpienie w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.	Odstąpienie od Umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia.

3.	W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony dokonają jej rozliczenia w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia na podstawie dokonanej przez Strony inwentaryzacji wykonanych prac oraz wyceny zaakceptowanej przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty odstąpienia, pod warunkiem, że wykonane przez Wykonawcę prace do dnia odstąpienia przestawiają wartość i nadają się do wykorzystania, zgodnie z celem jakiemu miały służyć. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie przedstawi

§ 11

1.   Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy, przy czym ważność ich     w przypadku dokonywaniu interpretacji zapisów Umowy, określa poniższa kolejność, z tym że najważniejszym dokumentem jest Umowa a następnie począwszy od najważniejszego dokumentu:

Załącznik 1:  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

Załącznik 2:  Oferta Wykonawcy z dnia …………………… r. wraz ze wszystkimi

załącznikami dołączonymi do niej przez Wykonawcę,

2. Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym               w Umowie, w szczególności: Wykonawca wykona usługi zgodnie z postanowieniami Umowy i SIWZ,                          a Zamawiający dokona płatności zgodnie z postanowieniami Umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

1.	Wszelkie uzupełnienia i zmiany mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron, wyrażone na piśmie,                 w formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie i na określonych poniżej warunkach:

a) Wystąpienia utrudnień spowodowanych warunkami atmosferycznymi lub innymi niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisania umowy. W tych okolicznościach przewiduję się możliwość zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia oraz terminu realizacji.

b) Zmiany stawki VAT. W tych okolicznościach przewiduję się możliwość zmiany wartości umowy poprzez zmianę wartości wynagrodzeń ryczałtowo-jednostkowych brutto za wykonanie poszczególnych prac wchodzących w zakres zadania wyszczególnionych w § 3 ust. 1.

c) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy         z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W tych okolicznościach przewiduję się możliwość zmiany wartości umowy poprzez zmianę wartości wynagrodzeń ryczałtowo-jednostkowych brutto za wykonanie poszczególnych prac wchodzących w zakres zadania wyszczególnionych w § 3 ust. 1.

d) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.  W tych okolicznościach przewiduję się możliwość zmiany wartości umowy poprzez zmianę wartości wynagrodzeń ryczałtowo-jednostkowych brutto za wykonanie poszczególnych prac wchodzących w zakres zadania wyszczególnionych w § 3 ust. 1.

3. W razie wystąpienia przesłanek jak w w § 12 ust. 2. lit. a), Wykonawca jest zobowiązany do ich udokumentowania w sposób niebudzący zastrzeżeń (protokół konieczności, notatkę, oświadczenie, dokumentacja fotograficzna) – powyższe dokumenty muszą być przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzania.

4. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy na skutek wystąpienia okoliczności, o których mowa              w § 12 ust. 2 lit. c) i d) zostanie dokonana po zatwierdzeniu przez Zamawiającego złożonego przez Wykonawcę wniosku zawierającego wyczerpujące uzasadnienie wzrostu kosztów wykonania zamówienia na które miały wpływ rzeczone zmiany.

§ 13

      - Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej Umowy Strony oddają do rozstrzygnięcia sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

      - Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego              i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

W y k o n a w c a :                                                                     Z a m a w i a j ą c y :