UMOWA  NR.......

Umowa zawarta w dniu .............................r. w Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81,

41 – 407 Imielin (NIP: 222-00-41-485, REGON: 272586874)

pomiędzy : Miastem Imielin, którego reprezentuje

- Burmistrz Miasta - mgr inż. Jan Chwiędacz

zwanym w dalszej treści Zamawiającym,

a: :    ..............................................................................

zwanego w dalszej treści umowy  "Zleceniobiorcą" reprezentowanym przez :

- .......................................................

§ 1

Zgodnie z wynikiem przetargu Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania :

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pt: „Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 2)”

W ramach umowy inspektor nadzoru zobowiązuje się do :

- pełnienia obowiązków określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.                                     Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000r. poz. 1126 z późn. zm.),

- zapoznania się przed podjęciem obowiązków z dokumentacją techniczną, umową zawartą przez Gminę z Wykonawcą robót,

- zapoznania się z terenem budowy, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,

- kontrola   opracowania  harmonogramu  realizacyjnego   zadania   inwestycyjnego   objętego nadzorem inwestycyjnym,

- udziału w przekazaniu placu budowy,

- w przypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektów zabytkowych nadzorowanie ich zabezpieczenia i niezwłocznego zawiadomienia właściwego konserwatora zabytków,

- organizowania działalności nadzorów autorskich w zakresie realizowanej inwestycji,

- kontroli i sprawdzania dostawy materiałów, urządzeń i wyposażenia w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną,

- koordynacji współpracy i współdziałania Podwykonawców branżowych, specjalistycznych oraz nadzorowanie działania Wykonawcy w terenie objętym zadaniem inwestycyjnym,

- wnioskowania do Inwestora i weryfikacji konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

- dokonania     czynności     sprawdzania     kalkulacji     szczegółowych     lub     kosztorysów przedkładanych przez Wykonawcę dla robót dodatkowych i zamiennych,

- sprawdzania  faktur  Wykonawcy,  Podwykonawców  oraz   dokumentów  załączonych  do okresowego rozliczenia robót,

- udziału w odbiorach częściowych i robót zanikających w terminie 3 dni roboczych po zgłoszeniu ich przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,

- organizowania i uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania inwestycyjnego,

- udziału   w   okresowych   spotkaniach   z   uczestnikami   zadania   inwestycyjnego                w   celu monitorowania postępu prac, kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

- egzekwowania   od   uczestników   zadania   inwestycyjnego   terminowego                            i   należytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z umów lub innych dokumentów,

- nadzoru i kontroli kompletności dokumentacji powykonawczej,

- dokona sprawdzenia ostatecznego rozliczenia robót z Podwykonawcami z uwzględnieniem zabezpieczenia finansowanego za należyte wykonanie przedmiotu umowy,

- w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Inspektor Nadzoru jest obowiązany wspólnie z Kierownikiem Budowy, Inwestorem spisać protokół konieczności, podając koszt tych robót,

- uczestniczenia w odbiorze ostatecznym tj. po upływie okresu rękojmi

§ 2

Strony ustalają następujące terminy dla :

a)   rozpoczęcia zadania :                      ........................

b)   zakończenia zadania :                     ........................

§ 3

- Inspektorem nadzoru z ramienia  Wykonawcy będzie : ................., posiadający uprawnienia budowlane nr ........

- Inspektor Nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego na budowie.

§ 4

- Za wykonanie i ukończenie robót  strony ustalają   wynagrodzenie

RYCZAŁTOWO –JEDNOSTKOWE :

  - .............................,- zł brutto / 1 miesiąc

- Maksymalna nominalna wartość umowy wyniesie ....................,- zł brutto

- Rzeczywista wysokość wynagrodzenia zostanie określona  na podstawie ilości przepracowanych miesięcy i ceny ryczłtowo – jednostkowej stanowiącej wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w okresie 1-go miesiąca.

- Wynagrodzenie nie przysługuje Zleceniobiorcy za okres przerw w realizacji inwestycji potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

- Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w okresie krótszym niż miesiąc będzie naliczane proporcjonalnie za przepracowany okres czasu.

- Za wynagrodzenie brutto Zleceniobiorca płaci należne podatki we własnym zakresie.

§ 5

Strony okreslają następujące sposoby odstępowania od umowy :

- W razie wystapienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy o realizację inwestycji nie leży w interesie publicznym, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania realizacji umowy o pełnienie nadzoru z powodu wstrzymania realizacji inwestycji. O wstrzymaniu realizacji umowy Zamawiający zawiadamia Zleceniobiorcę pisemnie.

- W przypadku określonym w pkt. 1 Zleceniobiorca wypełni obowiązki do zakończenia wykonania rozpoczętego przez Wykonawcę etapu robót określonego przez Zamawiającego.

- W przypadku określonym w pkt. 1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, bez dodatkowego odszkodowania.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli :

  - Zleceniobiorca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał nadzorowanie robót przez okres dłuższy od jednego miesiąca,

  - Zleceniobiorca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje swoich obowiązków zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaiedbuje zobowiązania umowne.

- O terminie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w pkt 4 Zamawiający powiadomi Zleceniobiorcę pisemnie.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w pkt 4, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za ostatni okres pełnienia obowiązków.

- Zleceniobiorca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje warunków umowy,              a w szczególności jeżeli Zamawiający odmówie bez uzasadnienia dokonania odbioru wykonanych robót.

- Odstąpienie Zleceniobiorcy od umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie prawne i faktyczne.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez  Zleceniobiorcę z przyczyn okreslonych w pkt 7, jest on zobowiązany do :

- sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia od umowy,

- przekazania budowy wraz ze stosowną dokumentacją budowy wskazanemu przez Zamawiającego inspektorowi nadzoru.

- Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od umowy na zasadach określonych w porozumieniu.

§ 6

Strony ustalają następujące naliczanie kar umownych :

- Zleceniobiorca płaci zamawiającemu kary umowne za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru zgłoszonego przez Wykonawcę:

  - etapu robót w wysokości 0,1 % wartości robót podlegających odbiorowi określonych przez Wykonawcę, za każdy dzień zwłoki liczony po 2-ch dniach od zgłoszenia gotowości do odbioru dokonanego przez wpis do dziennika budowy,

  - końcowego w wys. 0,1% całkowitej wartości robót za każdy dzień zwłoki liczony po 14 dniach od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru dokonanego przez wpis do dziennika budowy.

- Zleceniobiorca zapłaci Zamawiającemu dodatkowo karę umowną w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego określonego w §4 ust.1 za spowodowanie przerwy w realizacji robót związanych z nie wykonywaniem obowiązków, za każdy dzień przerwy.

- Kary określone w ust. 1 nie ograniczają prawa do odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej przez Zamawiającego szkody.

- Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę Zamawiający poniesie szkodę, to Zleceniobiorca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

- Zamawiający płaci kary umowne w wys. 10% wartości umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Kara pieniężna winna być zapłacona przez stronę która naruszyła postanowienia umowy  w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłacenia kary lub zostanie potrącona z faktury.

- Strony ustalają, że za całkowitą wartość robót budowlanych rozumie się wartość brutto określoną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Imielin a Wykonawcą robót.

§ 7

- Rozliczenie za wykonane usługi płatne fakturami  częściowymi.

- Faktury płatna będą w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego danej faktury

- Należność wykonawcy będzie regulowana przelewem z  konta Zamawiającego na konto Inspektora Nadzoru

......................................................................................................................

§ 8

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie  za zgodą obu stron  wyrażoną pisemnie

w  formie aneksu.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową  mają zastosowanie przepisy  Kodeksu Cywilnego

§ 10

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji  niniejszej umowy  Strony  poddają orzecznictwu właściwego dla Zamawiającego  Sądu Gospodarczego.

§ 11

Umowę sporządzono w  3-ch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  2 egz. dla  Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zleceniobiorca :                                                              Zamawiający :