Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla 
zad. nr 2 – Wywóz i unieszkodliwienie odpadów z likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta Imielin.

# Likwidacja dzikich wysypisk poprzez podstawienie kontenerów. Łącznie przewiduje się wywóz ok. 700 m³ odpadów, które nie mogą być umieszczone - ze względu na swoje rozmiary lub masę - w typowych pojemnikach, wśród których wymienić należy: stare meble, wózki, deski, materace, dywany, karnisze, żyrandole itp.

- Kontenery muszą być metalowe, otwarte z góry, o pojemności nie mniejszej niż 6 m ³, umożliwiające załadunek wielkogabarytowych odpadów.

- Kontenery należy podstawić w miejscach i terminach przedstawionych poniżej w proponowanych harmonogramie. Dokładne miejsce i termin, Zamawiający wskaże, po ustaleniu harmonogramu, który zostanie przedstawiony do 31 marca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości miejsc i terminów w stosunku do proponowanego harmonogramu.

- W każdym etapie, na zakończenie zbiórki, przez okres trzech dni, nastąpi odbiór i utylizacja zużytych opon.

- Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- podstawienie kontenerów zgodnie z harmonogramem,

- odbiór, transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

- w przypadku konieczności wcześniejszego opróżnienia kontenera na podstawie telefonicznego zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego, opróżnienie i podstawienie pustego tego samego dnia,

- po zabraniu kontenera z wskazanego miejsca Wykonawca we własnym zakresie uprzątnie teren z pozostałych odpadów,

- Proponowany harmonogram

| TERMIN REALIZACJI | MIEJSCE ZBIÓRKI |  |
| --- | --- | --- |
| 11.04 – 13.04 | 1. Rynek 2. skrzyż . ul. Rubinowa – ul. Kusocińskiego (naprzeciw lasu) 3. ul. Drzymały pomiędzy 17 i 19– teren obok sklepu |
| 16.04 – 18.04 | skrzyż. ul. Banachiewicza- ul. Kusocińskiego skrzyż. ul. Kordeckiego – ul. Skargi - parking skrzyż. ul. Poniatowskiego – ul. Wandy |
| 19.04 – 21.04 | skrzyż. ul. Dunikowskiego – ul. Kuczyńskiego skrzyż. ul. B-pa Adamskiego – ul. Lipowa ul. Wyzwolenia za nr 31a |
| 23.04 – 25.04 | ul. Turystyczna w rejonie nr 21 ul. Malczewskiego 6 skrzyż. ul. Karolinki – ul. Kordeckiego |
| 26.04 – 28.04 | 1. ul. Orla – naprzeciw nr 3 ul. Zachęty (autostrada) skrzyż. ul. Żeńców – ul. Krótka |
| 07.05 - 09.05 | ul. K. Miarki – obok nr 31 ul. Kordeckiego naprzeciw nr 13 ul. Hallera (przy KS „Pogoń”) |
| 10.05 – 12.05 | skrzyż. ul. Wandy – ul. Sikorskiego ul. Imielińska - w rejonie nr 145 ul. Imielińska (naprzeciw SOKOLNI) |
| 14.05 – 16.05 | ul. Wyzwolenia – naprzeciw nr 91 ul. Nowa w rej. nr 19 ul. Wandy w rejonie zbiornika wody obok pojemników na odpady |
| 17.05 - 19.05 | TYLKO OPONY 1. ul. Imielińska – ul. Hallera |